各位親愛的家長們收信愉快！

連續兩個颱風的肆虐，校園多處設施嚴重毀損,第一時間已進行緊急維護，並積極與建築師現場會勘評估改善方案,撰寫計畫爭取經費補助中；另外有關校舍重建工程進度說明如下：本校第一期校舍由姜樂靜建築師事務所在六家投標廠商中脫穎而出，負責興建藍圖規畫監造設計等工作，競爭可說相當激烈，中間需經過期初、期中、期末、縣府及都市計畫審查等規劃設計的階段，目前已完成期中審查，規劃期程如下：

| 年 度 | 校舍拆除重建期程 | 備註 |
| --- | --- | --- |
| 102 ~ 103 | 已完成永和巷東門路圍牆拆除重建工程 | 內政部營建署經費補助 |
| 104 ~ 106 | 【第一期工程】 1.先將一至四年級普通班師生安置於友生樓，特教班及資源班師生安置於嵩高樓，進行安全宣導 2.拆良朋樓，原址興建第一棟教學大樓 3.爭取改善校園高低層落差、前庭景觀綠美化 暨校門圍牆通學步道改善工程 | 教育部經費補助 預計106年度第一期工程完工並辦理 120週年校慶暨 校舍落成啟用典禮 |
| 107 ~ 109 | 【第二期工程】 先於原綜合球場興建新的友生樓，完工後將低年級師生安置於新大樓，再進行原友生樓拆除工程 |  |
| 110 ~ | 爭取校園整建經費【興建PU跑道、綜合球場、風雨球場及整建操場】 |

此外，感謝柯天祿會長繼續連任家長會會長，參與協助各項經費申請、現場會勘等多項校務推動發展活動，更感謝各位家長們，給予學校同仁最大的信任、支持與鼓勵，讓我們永靖國小的教學行政團隊秉持一貫認真努力的態度，為永靖的孩子提供最優質的教學服務！教育改革的風潮一波又一波，常有家長們表示憂心忡忡，在這要與各位家長們共同勉勵－無論時代如何改變，教育的鐵三角（學生、老師、家長）是最核心的關鍵，唯有學生願意用心努力學習、老師願意認真創新教學、家長願意關心陪伴成長；才是教育成功的基石！

新學期開始，學校的網站網頁進行更新，改版後的網頁讓您在手機螢幕上，仍能清楚查閱，可以更加迅速了解學校辦理各項活動的狀況，歡迎您經常瀏覽；有助於您掌握孩子在學校學習動態哦！請大家以「歡喜起新厝」的期待心情，提供我們不論是工程建設或校務推動的相關建議，讓我們攜手同心，一起成就永靖國小校舍重建大業！願~~~

平安喜樂永相隨!幸福美滿常洋溢!                        慧嘉校長敬上1041015

※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※

回           條

年    班：            學生姓名：                 家長請簽名：

~~意見交流道~~

PS請導師協助將回條收齊後交給總務處統計登記以便回覆，謝謝您！